山东岱岳制盐有限公司

制盐车间振动筛拆除安装项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023054

山东岱岳制盐有限公司

2023年10月19日

根据生产工艺需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间振动筛拆除安装项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间振动筛拆除安装项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目施工内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司制盐车间原1#振动筛拆除并转移至指定位置，随后将新振动筛安装就位，包含振动筛支架制作、现场管道、设备改造等内容，振动筛设备由招标方提供，为交钥匙工程；

3.2 振动筛平台位于制盐车间7m干燥炉房内，置于2台干燥炉之间，干燥炉房东北侧有一扇大门可供设备进出，7m平台南侧有1处5t电动葫芦提升井，具体施工内容如下：

3.2.1 将原1#振动筛拆除并吊装至制盐车间0m后转运至指定位置；

3.2.2 新振动筛总重约2.5t左右，需吊装至7m平台后再转运至原1#振动筛处安装就位，其中包含现有基座及部分附属管道的改造及安装，

3.2.3 设备下部需制作1个平台支架以连接设备与地面基础，平台支架采用工字钢、槽钢及钢板组成，支架的具体尺寸及上下连接方式需根据现场情况及振动筛生产厂家技术人员的要求进行制作及安装，平台支架制作完毕后需至少涂刷3层防腐漆（1底2面）；

3.3 安装完毕后投标方需配合招标方对振动筛进行调试，直至振动筛达到应具备的正常使用功能；

4、工程承包范围：费用包含施工及安装所需的所有材料、设备吊装、转运、安装就位、运输、焊接、人工、机械、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，费用一次性包死；

5、付款方式：

本工程无预付款，安装完成并经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票。余款10%作为质保金，质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 施工前需与我方安全环保部对接并签订施工安全协议，并提供相关安全手续资料。

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3、施工措施必须符合安全、环保要求。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年与本项目相关的业绩合同；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年10月22日24:00。

2、开标时间：2023年10月23日上午10:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年10月22日24:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年10月22日24:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的图纸信息或技术交流并根据附表2：报名登记表相关要求填写后进行报名，报名联系人：张经理13705382602（微信同号）。

七、 其 他：

1、施工工期：设备到厂，具备安装条件后7日历天内安装完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       李经理

13127274866  17661205077

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年10月19日

附表：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间振动筛拆除安装项目 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间振动筛拆除安装项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 规格型号 | 单位数量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 振动筛拆除安装 |  |  | 1层 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

费用总计：

施工单位（盖章）：

2023年   月   日

附表2：报名登记表

报名登记表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |  |  |  |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年     月     日